BrightCalendar

Plan de Commercialisation & Analyse Financière

Application SaaS de gestion de rendez-vous
Spécialisée pour les entreprises de lavage de vitres
et autres services à domicile

Préparé pour: Lavage de Vitres Bois-Franc
Document de référence — Stratégie commerciale
Version 1.0 — Juin 2025

Table des matières

1. Résumé exécutif

2. Architecture commerciale proposée

3. Coûts de développement (crédits Emergent)

4. Coûts de publication — App Store Apple

5. Coûts de publication — Google Play

6. Modèles de tarification

7. Simulation de rentabilité

8. Feuille de route recommandée

9. Prochaines étapes

1. Résumé exécutif

BrightCalendar est une application mobile et web complète, déjà développée et fonctionnelle, destinée aux entreprises de services à domicile (lavage de vitres, entretien, plomberie, etc.). Elle intègre la gestion de rendez-vous multi-vues, une base de données clients (CRM), la génération de factures PDF, les campagnes courriel saisonnières, le formulaire public de réservation, la dictée vocale (Whisper IA), un QR Code personnalisé et une interface trilingue (FR/EN/ES).

Opportunité de marché

🎯 Au Québec seulement : +5 000 entreprises de lavage de vitres, entretien ménager et services extérieurs.

📊 La plupart utilisent encore Excel, papier ou des agendas génériques non spécialisés.

🇨🇦 Aucune solution francophone dédiée à ce secteur sur le marché québécois.

🌍 Potentiel d'expansion : provinces canadiennes anglophones, USA, Amérique latine (app trilingue).

Avantages compétitifs

✅ Application déjà codée — pas de cycle de développement long à anticiper.

✅ Interface native mobile (iOS + Android) + version web.

✅ Support trilingue (FR/EN/ES) déjà intégré — marché élargi.

✅ Architecture modulaire : certaines fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées.

✅ Marge brute potentielle très élevée (>90 %) une fois le développement terminé.

2. Architecture commerciale proposée

Pour rendre BrightCalendar commercialisable à plusieurs entreprises, l'application doit évoluer selon trois couches techniques, que nous recommandons de déployer progressivement :

Couche 1 — Multi-Tenant (isolation des données)

Chaque entreprise cliente dispose de son propre compte isolé (company_id).

Authentification par courriel/mot de passe (JWT).

Toutes les requêtes API filtrent automatiquement par company_id.

Aucune fuite de données entre entreprises — conformité RGPD / Loi 25 (Québec).

Couche 2 — Paramètres Entreprise

Une page /settings permettant à chaque propriétaire de configurer sa version de l'app :

| Paramètre | Exemple / Usage |
| --- | --- |
| 🏢 Identité | Nom, logo, couleur de marque, slogan |
| 📞 Coordonnées | Téléphone, courriel, site web, adresse |
| 💰 Prix estimation | Prix par fenêtre, porte, puits de lumière |
| 🧾 Taxes | Numéros TPS/TVQ, texte de pied de facture |
| ✉️ Modèles courriels | Sujets et corps des 3 campagnes saisonnières |
| 🗓️ Horaires | Jours et heures de travail par défaut |
| 🌍 Langue défaut | FR, EN ou ES |

Couche 3 — Feature Flags (modules activables)

Chaque module peut être activé ou désactivé selon le forfait acheté par l'entreprise cliente :

☑ Campagnes Marketing courriel

☑ Base Clients (CRM) + Import Excel/CSV

☑ VIP List (formulaire public)

☑ Employés multiples (désactivé pour entreprise solo)

☑ Statistiques avancées

☑ Estimation en ligne publique

☑ QR Code de réservation

☑ Dictée vocale (IA Whisper)

☑ Synchronisation Google Calendar

☑ Rappels SMS automatiques

3. Coûts de développement (crédits Emergent)

Estimation indicative pour compléter la version commercialisable. Les valeurs peuvent varier ±30 % selon la complexité rencontrée.

| Phase / Fonctionnalité | Description | Crédits estimés |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Paramètres entreprise | Logo upload, coordonnées, prix estimation, taxes, intégration factures | 15 à 25 |
| Phase 2 — Paiements Stripe | Modules activables + lien de paiement en ligne sur factures PDF | 25 à 40 |
| Phase 3 — Multi-tenant SaaS | Authentification, company_id, migrations DB, isolation complète | 60 à 100 |
| Push Notifications + SMS | Expo Push Notifications + rappels Twilio 24 h avant RDV | 20 à 30 |
| Google Calendar Sync | OAuth Google + synchronisation bidirectionnelle RDV | 25 à 40 |
| Débogage, tests, polish UX | Ajustements finaux, correction de bogues, optimisation | 20 à 30 |
| TOTAL version complète | Toutes les phases cumulées | 165 à 265 crédits |

💡 Version minimum vendable (Phase 1 + Stripe) : environ 40 à 65 crédits.

4. Coûts de publication — App Store Apple

| Item | Coût | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer Program | 99 USD (~135 CAD) | Annuel — obligatoire |
| Apple Developer Enterprise | 299 USD (~405 CAD) | Annuel (optionnel, distribution interne seulement) |
| Commission sur ventes in-app | 30 % (15 % si < 1 M $ / an) | Par transaction |
| Build iOS via Expo EAS | Gratuit jusqu'à 30 builds/mois | 19 à 99 USD/mois ensuite |
| Délai de révision | 24 à 48 h en moyenne | À chaque soumission |

⚠️ Avertissements importants Apple

Apple exige souvent une authentification utilisateur pour les apps SaaS B2B — la Phase 3 (multi-tenant) sera probablement requise avant publication.

Les politiques Apple interdisent de rediriger vers des paiements externes — Stripe doit être implémenté correctement (paiements in-app ou webview conforme).

L'app doit être utilisable immédiatement après installation (pas de page blanche exigeant un abonnement avant la première interaction).

5. Coûts de publication — Google Play Store

| Item | Coût | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Google Play Developer Account | 25 USD (~34 CAD) | Frais unique à vie 🎉 |
| Commission sur ventes in-app | 30 % (15 % si < 1 M $ / an) | Par transaction |
| Build Android via Expo EAS | Gratuit jusqu'à 30 builds/mois | 19 à 99 USD/mois ensuite |
| Délai de révision | 1 à 7 jours | À chaque soumission |

✅ Google Play est environ 10 fois moins cher qu'Apple et beaucoup plus permissif. Nous recommandons de publier d'abord sur Android pour valider le marché, puis iOS en second.

6. Modèles de tarification proposés

Option A — Licence One-Shot

Vous livrez une version pré-configurée à chaque entreprise. Simple à démarrer, marge très élevée.

| Forfait | Prix CAD | Inclus |
| --- | --- | --- |
| 🥉 Starter | 499 $ | Calendrier, CRM, factures PDF |
| 🥈 Pro | 999 $ | + Campagnes marketing, VIP List, estimation en ligne |
| 🥇 Business | 1 499 $ | + QR, stats, dictée vocale, multi-employés |
| 🎨 Setup personnalisé | + 250 $ | Upload logo, prix, coordonnées (add-on) |

Option B — Abonnement SaaS (revenus récurrents)

Nécessite la Phase 3 (multi-tenant). Génère un revenu mensuel récurrent (MRR) stable.

| Forfait | Mensuel | Annuel (–20 %) | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| 🆓 Free | 0 $ | 0 $ | 1 utilisateur, 20 clients, logo Emergent visible |
| 🥉 Starter | 29 $/mois | 290 $/an | Artisan solo, lavage de vitres |
| 🥈 Pro | 59 $/mois | 590 $/an | PME 2 à 5 employés |
| 🥇 Business | 99 $/mois | 990 $/an | PME 5 à 15 employés, multi-sites |

Option C — Hybride (recommandée)

Combine les avantages des deux modèles précédents. Client paie moins cher à l'achat, mais vous conservez un revenu récurrent pour le support et les mises à jour.

| Offre | Prix | Description |
| --- | --- | --- |
| 🎁 Installation personnalisée | 499 $ (one-shot) | Setup, branding, formation de base |
| 🔁 Support + Mises à jour | 19 $/mois ou 190 $/an | Nouvelles fonctionnalités, correctifs, assistance |

7. Simulation de rentabilité

Scénario réaliste avec l'Option C (hybride) : vous vendez à 5 entreprises québécoises de services à domicile la première année.

Revenus Année 1

| Source | Détail | Revenus |
| --- | --- | --- |
| Installations | 5 × 499 $ | 2 495 $ |
| Abonnements annuels | 5 × 190 $/an | 950 $ |
| TOTAL Année 1 |  | 3 445 $ CAD |

Revenus Année 2+ (cumulatif)

| Année | Clients cumulés | Revenus abonnement | Revenus installation |
| --- | --- | --- | --- |
| Année 1 | 5 | 950 $ | 2 495 $ |
| Année 2 | 12 | 2 280 $ | 3 493 $ |
| Année 3 | 25 | 4 750 $ | 6 487 $ |
| Année 5 | 60 | 11 400 $ | 15 000 $+ |

Coûts fixes annuels

| Item | Coût annuel CAD |
| --- | --- |
| Apple Developer Program | 135 $ |
| Google Play (one-shot — amortie sur 5 ans) | 7 $ |
| Hébergement (inclus Emergent) | 0 $ |
| Crédits Emergent (maintenance ~30 crédits/an) | Variable |
| TOTAL coûts fixes | ~ 140 à 300 $/an |

➡️ Marge nette projetée Année 1 : environ 3 100 $ CAD pour 5 ventes.

➡️ Marge nette projetée Année 3 : environ 10 500 $ CAD (pour 25 clients actifs).

8. Feuille de route recommandée

Étape 1 — Phase 1 (Paramètres Entreprise)  (1 à 2 sessions)

Rendre l'app vendable rapidement. Logo, coordonnées, prix estimation modifiables.

Étape 2 — Intégration Stripe  (1 session)

Accepter les paiements en ligne pour factures clients et abonnements.

Étape 3 — Publication Google Play  (1 à 2 jours)

Frais unique 25 USD. Approbation rapide. Commencer à vendre.

Étape 4 — Premières ventes (3-5 clients)  (1 à 3 mois)

Vente Option A (licence one-shot) pour valider le marché.

Étape 5 — Phase 2 (Feature Flags)  (1 à 2 sessions)

Créer les forfaits Starter/Pro/Business avec modules activables.

Étape 6 — Publication Apple App Store  (1 semaine)

Frais 99 USD/an. Révision plus stricte. Cible clientèle iOS.

Étape 7 — Phase 3 (Multi-tenant SaaS)  (3 à 5 sessions)

Auth, isolation DB. Transition vers modèle d'abonnement récurrent (MRR).

Étape 8 — Marketing & expansion  (En continu)

Site web, SEO, publicité Facebook/Google, témoignages clients.

9. Prochaines étapes immédiates

Actions concrètes à entreprendre dans l'ordre suggéré :

✅ Valider cette stratégie et choisir le modèle de tarification (A, B ou C).

🛠️ Démarrer le développement de la Phase 1 (Paramètres Entreprise).

🤖 Créer un compte Google Play Developer (25 USD — à vie).

🎬 Préparer 2-3 démonstrations pour prospects québécois (lavage de vitres).

🌐 Créer un site vitrine simple avec formulaire de contact.

💰 Signer le premier contrat client (installation one-shot 499 $).

💳 Intégrer Stripe et préparer la Phase 2 (Feature Flags).

🚀 À 5-10 clients satisfaits : démarrer la Phase 3 (multi-tenant SaaS).

Document généré automatiquement — BrightCalendar © 2025
Lavage de Vitres Bois-Franc — Stratégie de commercialisation